|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |
| R2 | 客服参与度不高 | 客服无法参与到项目的设计和实现中来，需要团队成员自行分析处理 | 用户风险 |
| R3 | 无法适应所有语言 | 项目主要面对普通话通话录音，对于大量的方言语音效果不理想，无法产生想要的结果 | 流程风险 |
| R4 | 无法取得非普通话地区的关注 | 因为飞普通话地区的准确率不高，无法达到商家想要的效果 | 商业风险 |